INFRASTRUCTUURMIGRATIE

ACCOUNT- EN DIENSTENOVERZICHT

Platform app.dinck.nl

10 maart 2026

Opgesteld door:

Peter Berkenbosch Consultancy B.V.

Ten behoeve van:

Dinck B.V.

# 1. Samenvatting

Dit document beschrijft de volledige overdracht van alle hosting-, infrastructuur- en domeinaccounts van Peters persoonlijke accounts naar accounts op naam van Dinck B.V. Het doel is een schone scheiding: Dinck betaalt alle providers rechtstreeks, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer.

De overdracht omvat:

–  Hosting en servers (Linode/Hatchbox → Hetzner)

–  Opslag van ~3,9 TB aan data (Cloudflare R2 → Hetzner Object Storage)

–  Broncode (GitHub Teams Peter → GitHub Free dinckbv-organisatie)

–  DNS (Cloudflare Peter → Cloudflare Dinck)

–  Domeinnamen (DNSimple → Strato)

–  E-mailverzending (MailPace → nieuw account op naam Dinck)

–  Bewaking (AppSignal → nieuw account op naam Dinck)

Na voltooiing bespaart Dinck ~€95/maand (~€1.150/jaar). De migratie wordt verricht zonder aanvullende kosten conform Art. 4.5 van de KTLO-overeenkomst.

# 2. Huidige situatie - alle accounts

Onderstaand een volledig overzicht van alle diensten die momenteel op naam van Peter staan en die overgedragen worden aan Dinck B.V.

A. Hosting en infrastructuur

| Dienst | Leverancier | Account | Maandkosten |
| --- | --- | --- | --- |
| Applicatiehosting (3 servers) | Hatchbox.io | Peter | $30,00 |
| Servers (lb01, web01, db01) | Linode/Akamai | Peter | $41,00 |
| Totaal hosting |  |  | $71,00/mnd (~€65) |

B. Opslag

| Bucket | Omvang | Categorie | Maandkosten |
| --- | --- | --- | --- |
| dinck (Active Storage uploads) | 229 GB | Applicatie |  |
| dinck-database-backups | 77 MB | Back-ups |  |
| dinck-google-drive-backup | 3,68 TB | Videoarchief |  |
| Totaal opslag (~3,9 TB) | Cloudflare R2 | Peter | ~$58,65/mnd (~€54) |

Tarief Cloudflare R2: $0,015/GB/maand, 10 GB gratis. Egress (uitgaand verkeer) is gratis.

C. Broncode

| Repository | Platform | Account | Maandkosten |
| --- | --- | --- | --- |
| dinckweb (Rails monolith) | GitHub Teams | Peter | $4,00/user/mnd (~€3,70) |

De dinckbv-organisatie op GitHub bestaat al en bevat de native-appcode.

D. Domeinnamen

| Domein | Registrar | Kosten/jaar | Na migratie | Kosten/jaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dinck.nl | DNSimple (Peter) | $12,30 | Strato (Dinck) | €7,20 |
| dinck.app | DNSimple (Peter) | $22,50 | Strato (Dinck) | €21,00 |
| dinck.be | DNSimple (Peter) | $14,80 | Strato (Dinck) | €6,00 |
| dinckly.nl | DNSimple (Peter) | $12,30 | Strato (Dinck) | €7,20 |
| dinckly.app | DNSimple (Peter) | $22,50 | Strato (Dinck) | €21,00 |
| Totaal |  | $84,40 (~€78) |  | €62,40 |

dinck-staging.nl staat al op naam van Dinck bij Strato. Strato-prijzen incl. btw, vanaf het tweede jaar.

E. DNS

| Zone | Huidig account | Na migratie | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| dinck.nl | Cloudflare (Peter) | Cloudflare (Dinck) | €0 (gratis plan) |

Dinck heeft al een Cloudflare-account (gratis plan, DNS voor dinck-staging.nl).

F. E-mailverzending en bewaking

| Dienst | Leverancier | Kosten | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mailverzending (transactioneel) | MailPace | €36/jaar (~€3/mnd) | Nieuw account nodig |
| Bewaking + foutregistratie | AppSignal | €0 (gratis plan) | Nieuw account nodig |

# 3. Betaalmethoden Dinck B.V. - status

Overzicht van alle leveranciers en de status van de betaalmethode op naam van Dinck:

| Leverancier | Betaalmethode | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner | Automatische incasso | ✅ Actief | Server + opslag |
| Strato | Automatische incasso | ✅ Actief | dinck-staging.nl reeds actief |
| Cloudflare | Creditcard | ⚠️ Creditcard toevoegen | Account bestaat, creditcard ontbreekt |
| GitHub | Creditcard | ✅ Niet nodig | GitHub Free is voldoende |
| MailPace | Creditcard | ⚠️ Creditcard toevoegen | Peter regelt account, creditcard nodig |

Actie Dinck: creditcard toevoegen aan het Cloudflare-account en aan MailPace. Peter maakt de logins aan en stuurt de inloggegevens.

# 4. Doelsituatie na migratie

Na voltooiing van de migratie betaalt Dinck alle providers rechtstreeks. De infrastructuur wordt geconsolideerd bij drie leveranciers: Hetzner (server + opslag), Strato (domeinnamen) en GitHub (broncode). Cloudflare en AppSignal zijn gratis.

Kostenvergelijking

| Component | Huidig (Peter betaalt) | Nieuw (Dinck betaalt) | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Deployment | Hatchbox $30/mnd | Kamal (gratis) | –€28 |
| Servers | Linode 3× VPS $41/mnd | Hetzner CX32 €7,49 | –€30 |
| Serverback-ups | - | Hetzner €1,50 | +€1,50 |
| Opslag (~3,9 TB) | Cloudflare R2 ~$59/mnd | Hetzner ~€19/mnd | –€35 |
| Broncode | GitHub Team $4/mnd | GitHub Free | –€3,70 |
| Domeinnamen | DNSimple ~€6,50/mnd | Strato ~€5,20/mnd | –€1,30 |
| DNS | Cloudflare €0 | Cloudflare €0 | €0 |
| E-mail (MailPace) | €3/mnd | €3/mnd | €0 |
| Bewaking (AppSignal) | €0 | €0 | €0 |
| Totaal | ~€132/maand | ~€36/maand | –€96/maand |

Besparing: ~€96/maand (~€1.150/jaar)

De besparing komt voort uit vier wijzigingen:

–  Hatchbox → Kamal: ~€28/maand vervalt volledig (Kamal is gratis, open-source)

–  Linode 3× VPS → Hetzner CX32: van ~€38 naar €7,49/maand

–  Cloudflare R2 → Hetzner Object Storage: van ~€54 naar ~€19/maand

–  GitHub Team → Free + domeinen bij Strato: ~€5/maand besparing

# 5. Doelarchitectuur

De huidige drie Linode-servers worden geconsolideerd naar één Hetzner-server. Het deploymentplatform Hatchbox ($30/maand) wordt vervangen door Kamal (gratis, open-source, ontwikkeld door 37signals/Ruby on Rails).

Serverspecificatie

| Type | Hetzner CX32 (gedeeld) |
| --- | --- |
| Processoren | 4 vCPU |
| Geheugen | 8 GB RAM |
| Opslag | 80 GB NVMe |
| Bandbreedte | 20 TB/maand |
| Locatie | Falkenstein of Nuremberg (Duitsland) |
| Back-ups | Geautomatiseerd, dagelijks, 7 dagen bewaard |
| Maandkosten | €7,49 + €1,50 (back-ups) = €8,99 |

Het Platform verwerkt minder dan 50.000 verzoeken per maand. Eén CX32-server draait de volledige applicatie (Rails, PostgreSQL, Elasticsearch, Redis) comfortabel. Bij groei: opschalen naar CX42 (8 vCPU, 16 GB, €14,49/maand) is direct mogelijk.

Opslagspecificatie

| Type | Hetzner Object Storage (S3-compatibel) |
| --- | --- |
| Locatie | Zelfde datacenter als server (Duitsland) |
| Omvang | ~3,9 TB (uploads + back-ups + videoarchief) |
| Basispakket | €4,99/maand (1 TB opslag + 1 TB egress inbegrepen) |
| Extra opslag | €4,89/TB/maand |
| Maandkosten | ~€19/maand |

# 6. Migratiefasen

De migratie verloopt in zes fasen. De geschatte totale inspanning is 14–17 uur, verspreid over 2–3 weken (vanwege wachttijden bij datatransfer en domeinverhuizing).

| Fase | Omschrijving | Actieve uren | Wachttijd | Afhankelijkheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Voorbereiding + inventarisatie | 2 uur | - | Creditcards (zie §7) |
| 1 | Hetzner-server + Kamal opzetten | 3–4 uur | - | Fase 0 |
| 2 | GitHub-repository overdragen | 1 uur | - | dinckbv org |
| 3 | Opslag R2 → Hetzner (~3,9 TB) | 2–3 uur | 3–5 dagen | Hetzner-account |
| 4 | Databasemigratie + DNS-omschakeling | 3–4 uur | ~35 min onbeschikbaarheid | Fase 1–3 |
| 5 | Domeinmigratie DNSimple → Strato | 2 uur | 5–7 dagen | Fase 4 |
| 6 | Opruimen oude infrastructuur | 1 uur | - | 7 dagen stabiel |
|  | Totaal | 14–17 uur |  |  |

De omschakeling (Fase 4) vindt plaats buiten werktijden (zondagavond). Geschatte onbeschikbaarheid: ~35 minuten. Alle overige fasen verlopen zonder onbeschikbaarheid.

Terugvalplan: bij problemen na omschakeling wordt DNS binnen 60 seconden teruggewezen naar de oude servers (Linode). De oude servers blijven 7 dagen actief als vangnet.

# 7. Actie Dinck B.V.

De volgende acties zijn nodig om de migratie te starten:

Creditcard toevoegen aan het Cloudflare-account en aan MailPace.

Peter maakt de logins aan en stuurt de inloggegevens. Douwine hoeft alleen een creditcard toe te voegen via de respectievelijke dashboards.

Alle overige accounts en betaalmethoden zijn al geregeld:

–  Hetzner - automatische incasso actief

–  Strato - automatische incasso actief

–  GitHub - dinckbv-organisatie bestaat, gratis plan voldoende

–  MailPace - Peter regelt account, creditcard nodig

–  AppSignal - Peter regelt nieuw account

# 8. Grondslag

Dit document dient als onderbouwing bij Art. 4.5 van de KTLO-overeenkomst van 10 maart 2026. Na voltooiing van de migratie fungeert het tevens als de infrastructuurdocumentatie zoals bedoeld in dat artikel.

Na migratie vervallen de artikelen 4.2 (Doorbelasting), 4.3 (Betalingstermijn) en 4.4 (Specificatie op factuur). Dinck betaalt alle providers rechtstreeks.

De migratie wordt eenmalig verricht zonder aanvullende kosten.