KTLO Scope Definitie

Dinck B.V.

Versie: 30 januari 2026

# 1. Doel

Dit document definieert de scope van

Keep The Lights On (KTLO) werkzaamheden voor het Dinck platform na het terugtreden van Peter Berkenbosch als bestuurder per 1 maart 2026.

KTLO betreft uitsluitend het operationeel houden van de bestaande software. Het omvat geen nieuwe ontwikkeling, uitbreidingen of verbeteringen.

# 2. Wat WEL binnen KTLO valt

- Server monitoring en uptime waarborgen - Kritieke bugs fixen (platform onbruikbaar / data verlies) - Security patches bij kritieke kwetsbaarheden (CVE score ≥ 7.0) - Database backups controleren - SSL certificaten vernieuwen - Hosting/infrastructuur operationeel houden - Reageren op platform-down situaties

# 3. Wat NIET binnen KTLO valt

- Nieuwe features of functionaliteit - UI/UX verbeteringen - Niet-kritieke bugs (cosmetisch, edge cases, conveniences) - Nieuwe integraties met externe systemen - Performance optimalisaties (tenzij platform onbruikbaar) - Nieuwe klant-specifieke aanpassingen - Uitbreidingen op bestaande features - Refactoring of technische schuld - Wijzigingen aan de mobiele apps (iOS/Android) - Support aan eindgebruikers of organisaties

# 4. Definities

## 4.1 Kritieke bug

Een bug die voldoet aan minimaal één van de volgende criteria:

• Platform is volledig onbereikbaar voor alle gebruikers • Data verlies of data corruptie • Beveiligingslek met actief misbruik of directe dreiging • Financiële transacties worden incorrect verwerkt

## 4.2 Niet-kritieke bug

Alle overige bugs, inclusief maar niet beperkt tot:

• Visuele/cosmetische problemen • Functionaliteit die voor een subset van gebruikers niet werkt • Trage performance (mits platform bruikbaar) • Problemen in specifieke browsers of apparaten • Workarounds beschikbaar voor het probleem

# 5. Responstijden

| Type | Reactie | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Platform down | Binnen 4 uur | Best effort |
| Kritieke bug | Binnen 24 uur | Binnen 72 uur |
| Security patch (CVE ≥ 7.0) | Binnen 48 uur | Binnen 7 dagen |
| SSL/Certificaat vernieuwing | Proactief | Voor expiratie |

Noot: Responstijden gelden tijdens werkdagen (ma-vr, 9:00-17:00 CET), exclusief erkende feestdagen.

# 6. Vergoeding

KTLO werkzaamheden worden uitgevoerd zonder separate vergoeding, als onderdeel van de aandeelhoudersbelangen in de continuïteit van de vennootschap.

Werkzaamheden die buiten de KTLO-scope vallen (nieuwe features, uitbreidingen, niet-kritieke bugs) vereisen een separate opdracht en worden vergoed tegen het dan geldende uurtarief.

# 7. Melding en escalatie

Meldingen dienen te geschieden via e-mail aan: peter@phbx.nl

Bij platform-down situaties kan aanvullend telefonisch contact worden gezocht.

# 8. Duur

Deze KTLO-scope is van kracht zolang PHBX Holding B.V. aandeelhouder is in Dinck B.V.

Bij verkoop van de aandelen vervalt deze regeling, tenzij partijen anders overeenkomen.

— Einde document —